Queda establecido este chat como hilo maestro de arquitectura, producto y coordinación de ODONTHO SERVICES — SVB BILLING APP. El objetivo del roadmap es llegar a un MVP que pueda ejecutar de extremo a extremo un caso real: recepción del paciente → atención clínica → facturación → firma → PDF → declaración → exportación.

1. Convención de versiones

Usaremos la versión como indicador de madurez del producto:

- 0.1.0 — arquitectura y contratos.

- 0.2.0 — base de datos funcional.

- 0.3.0 — seguridad, usuarios y RBAC.

- 0.4.0 — pacientes, agenda y recepción.

- 0.5.0 — flujo clínico.

- 0.6.0 — facturación, firma y PDF.

- 0.7.0 — auditoría y correcciones.

- 0.8.0 — producción y consultas operativas.

- 0.9.0 — declaraciones y exportaciones.

- 0.10.0 — integración, endurecimiento y despliegue piloto.

- 1.0.0 — MVP aprobado.

Dentro de cada versión podremos utilizar parches para los sprints:

0.4.0 → 0.4.1 → 0.4.2, etc.

Una versión no se considera cerrada hasta completar:

TAREA → PRUEBA → APROBACIÓN → HANDOFF

ROADMAP MAESTRO

FASE 0 — Arquitectura y contratos

Versión 0.1.0

OBJETIVO

Congelar la arquitectura funcional inicial antes de comenzar a crear tablas, endpoints o pantallas.

DEPENDENCIAS

Ninguna.

ENTREGABLES

- arquitectura lógica;

- dominios funcionales;

- entidades principales;

- relaciones conceptuales;

- máquina de estados de factura;

- matriz de roles/permisos;

- contrato de datos;

- estrategia de auditoría;

- estrategia de firma;

- estrategia PDF;

- arquitectura de exportaciones;

- criterios de numeración;

- reglas de integridad;

- definición del MVP.

Arquitectura objetivo

React Web App

│

▼

REST API

Node.js + Express + TypeScript

│

├── Authentication / RBAC

├── Patients

├── Appointments

├── Clinical Encounters

├── Billing

├── Signatures

├── PDF

├── Declarations

├── Reporting

├── Audit

└── Export Engine

│

▼

Prisma ORM

│

▼

MySQL 8

Exportaciones:

Internal Billing Model

│

▼

Validator

│

▼

Mapper

│

▼

Export Adapter Interface

├── SVB CSV

├── SVB TXT

├── XLSX

├── JSON

├── XML

└── Future SVB API

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

No se comienza la creación física de la BD hasta que estén definidos al menos:

- entidades;

- claves;

- estados;

- roles;

- relaciones;

- campos SVB;

- reglas de modificación;

- auditoría;

- firma;

- invoice numbering;

- separación entre Appointment / Encounter / Invoice.

HANDOFF principal

01 — Base de Datos

FASE 1 — Modelo de datos

Versión 0.2.0

OBJETIVO

Crear el modelo persistente completo necesario para soportar el flujo operativo.

DEPENDENCIAS

0.1.0

ENTREGABLES

Modelo Prisma + MySQL para, como mínimo:

User

Role

Permission

Professional

Patient

PatientInsurance

Appointment

AppointmentStatusHistory

ClinicalEncounter

Diagnosis

SvbProcedure

Tariff

Invoice

InvoiceLine

InvoiceStatusHistory

Signature

InvoiceCorrection

AuditLog

Declaration

DeclarationInvoice

ExportJob / ExportRecord

SystemSetting

También se definirán:

- índices;

- unique constraints;

- foreign keys;

- timestamps;

- soft-delete donde tenga sentido;

- precisión monetaria;

- migraciones;

- seed inicial;

- datos de prueba.

Decisión arquitectónica fundamental

No utilizaremos:

Appointment = Invoice

La estructura será:

Patient

│

Appointment

│

ClinicalEncounter

│

Invoice

│

InvoiceLine

Una cita identifica el evento operativo.

El ClinicalEncounter representa lo ocurrido clínicamente.

La Invoice representa lo facturable.

Esto evita mezclar agenda, historia clínica y facturación.

Regla adicional

El precio utilizado en una factura será un snapshot.

Ejemplo:

SvbProcedure

CODE: D123

CURRENT RATE: 85.00

Factura de agosto:

InvoiceLine

procedureCode: D123

descriptionSnapshot: "..."

unitAmount: 85.00

Si en septiembre la tarifa cambia a 90.00, una factura histórica seguirá mostrando 85.00.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- migraciones ejecutan desde cero;

- seed funcional;

- relaciones válidas;

- tarifas históricas protegidas;

- restricciones impiden registros inconsistentes;

- Prisma Client operativo.

AFECTA EXPLÍCITAMENTE

Base de Datos + Backend + Frontend.

El modelo generado aquí será el contrato inicial para los otros dos componentes.

HANDOFF

01 Base de Datos → 02 Backend & API

FASE 2 — Seguridad, usuarios y RBAC

Versión 0.3.0

OBJETIVO

Tener una aplicación autenticada y con separación estricta de responsabilidades.

DEPENDENCIAS

0.2.0

ROLES MVP

ADMIN

RECEPTION

PROFESSIONAL

Podremos usar permisos internos además de roles:

PATIENT_CREATE

PATIENT_UPDATE

APPOINTMENT_CREATE

APPOINTMENT_UPDATE

CHECK_IN

ENCOUNTER_OPEN

ENCOUNTER_UPDATE

ENCOUNTER_CLOSE

INVOICE_REVIEW

INVOICE_SIGN

INVOICE_CLOSE

INVOICE_CORRECT

DECLARATION_CREATE

DECLARATION_EXPORT

AUDIT_VIEW

REPORT_VIEW

...

Esto evita que el código dependa exclusivamente de:

if (role === "ADMIN")

y permite evolucionar los permisos.

ENTREGABLES

- login;

- logout;

- JWT;

- refresh/session strategy;

- protección de rutas;

- middleware de autenticación;

- RBAC;

- usuario activo/inactivo;

- gestión de profesionales;

- auditoría LOGIN/LOGOUT;

- cambio seguro de contraseña.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Un profesional no debe poder acceder mediante URL o API a funciones administrativas aunque el frontend oculte el botón.

La autorización debe ser validada en Backend.

AFECTA

BD + Backend + Frontend.

HANDOFF

02 Backend → 03 Frontend

FASE 3 — Recepción y flujo del paciente

Versión 0.4.0

OBJETIVO

Digitalizar desde la llegada del paciente hasta que queda disponible para el profesional.

DEPENDENCIAS

0.3.0

FLUJO

Buscar paciente

↓

Crear / actualizar

↓

Validar información SVB

↓

Crear / localizar cita

↓

Check-in

↓

WAITING

↓

Visible para profesional

ENTREGABLES

- pacientes;

- SVB Seguro Card;

- datos administrativos;

- CRUD citas;

- agenda;

- check-in;

- sala de espera;

- estados de citas;

- listado por profesional;

- corrección administrativa;

- filtros diarios.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Recepción debe poder:

- localizar un paciente;

- registrar uno nuevo;

- validar sus datos;

- asignarlo a una cita;

- hacer check-in;

- verlo en espera;

- hacer que aparezca automáticamente al profesional correspondiente.

AFECTA

BD + Backend + Frontend.

HANDOFF

03 Frontend ↔ 02 Backend

FASE 4 — Atención clínica y procedimientos

Versión 0.5.0

OBJETIVO

Permitir al profesional transformar una cita en una atención clínica facturable.

DEPENDENCIAS

0.4.0

FLUJO

WAITING

↓

Profesional abre paciente

↓

IN_TREATMENT

↓

Diagnosis

↓

Procedures

↓

Quantity

Authorization

Assistance

P/K

Notes

↓

Finalizar atención

↓

PENDING_REVIEW

ENTREGABLES

- agenda del profesional;

- ficha resumida del paciente;

- apertura de atención;

- diagnóstico;

- procedimientos SVB;

- cantidades;

- autorización;

- asistencia;

- modalidad Poli/Clinic;

- referidor;

- observaciones;

- cálculo automático;

- finalización clínica.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El profesional debe poder completar el flujo sin escribir manualmente códigos o precios que existan en el maestro.

La factura preliminar se construye a partir del encuentro clínico.

FASE 5 — Motor de facturación, firma y PDF

Versión 0.6.0

Esta será una de las fases críticas.

OBJETIVO

Convertir una atención terminada en una factura SVB verificable, firmable y cerrable.

DEPENDENCIAS

0.5.0

ENTREGABLES

Invoice Engine

Campos mínimos:

DeclarantId

InvoiceNumber

DetailInvoiceNumber

ProviderId

Date

InsuredId

AccidentFormNumber

TreatmentId

Amount

AuthorizationId

NumberOfTreatments

Assistance

ReferrerId

DiagnosticCode

PoliClinic

AdditionalNote

Más la información necesaria para el formulario visual.

Workflow

DRAFT

↓

IN_TREATMENT

↓

PENDING_REVIEW

↓

PENDING_SIGNATURE

↓

SIGNED

↓

CLOSED

Estados excepcionales:

CORRECTION_REQUIRED

CANCELLED

Posteriormente:

CLOSED

↓

DECLARED

Firma

Entrada compatible con:

signature_pad

│

HTML Canvas

│

┌────┼────┐

Mouse Touch Digitizer

Guardar como mínimo:

signatureId

invoiceId

patientId

signedBy

signedAt

signatureData/file

method

Recomiendo además guardar:

invoiceSnapshotHash

para poder demostrar exactamente qué factura estaba asociada a la firma.

PDF

Invoice

+

Patient

+

Provider

+

Invoice Lines

+

Signature

↓

Official SVB PDF Template

↓

Generated PDF

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Debe ejecutarse:

Atención

→ revisión

→ firma real

→ cierre

→ PDF

sin intervención manual externa.

Una factura CLOSED no puede modificarse mediante un UPDATE normal.

AFECTA CRÍTICAMENTE

Base de Datos + Backend + Frontend + Despliegue Local.

En particular, la tableta de firma deberá probarse desde el navegador de una estación cliente real.

FASE 6 — Correcciones, integridad y auditoría

Versión 0.7.0

OBJETIVO

Garantizar trazabilidad completa y evitar modificaciones silenciosas.

DEPENDENCIAS

0.6.0

Auditoría append-only

Eventos mínimos:

LOGIN

LOGOUT

CREATE

UPDATE

DELETE

CANCEL

SIGN

CLOSE_INVOICE

CORRECT_INVOICE

GENERATE_PDF

CREATE_DECLARATION

EXPORT_DECLARATION

Cada evento:

userId

action

entityType

entityId

timestamp

oldValues

newValues

reason

Corrección

No:

CLOSED

→ UPDATE invoice

Sí:

CLOSED

↓

Correction request

↓

reason

↓

revision

↓

audit

↓

revalidation

El diseño deberá conservar el historial anterior.

ENTREGABLES

- audit log;

- historial estados;

- historial correcciones;

- motivo obligatorio;

- usuario ejecutor;

- timestamps;

- snapshots before/after;

- filtros administrativos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Debe poder reconstruirse:

quién cambió qué, cuándo, por qué y cuál era el valor anterior.

FASE 7 — Producción y reporting

Versión 0.8.0

OBJETIVO

Permitir gestión operativa y financiera en tiempo casi real.

DEPENDENCIAS

0.6.0 + 0.7.0

La fuente principal será:

Invoice

+

InvoiceLine

+

Professional

No simplemente el número de citas.

ENTREGABLES

Dashboard con:

- producción del día;

- valor facturado;

- producción por profesional;

- pacientes atendidos;

- procedimientos realizados;

- producción semanal;

- mensual;

- rango personalizado.

Adicionalmente:

Professional

→ Procedures

→ Quantity

→ Amount

→ Total production

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Un administrador debe poder consultar durante la jornada cuánto ha producido cada profesional basándose en procedimientos facturables.

FASE 8 — Declaraciones y motor de exportación

Versión 0.9.0

OBJETIVO

Agrupar facturas cerradas y producir archivos para radicación.

DEPENDENCIAS

0.7.0

Modelo

Closed Invoices

↓

Declaration

↓

Validator

↓

Canonical Export Model

↓

Mapper

↓

Adapters

Adaptadores MVP

CSV

TXT

XLSX

JSON

XML

Con interfaz preparada para:

ApiExportAdapter

Distinción importante

CSV/TXT

serán tratados como formatos SVB de referencia según la especificación disponible.

Mientras:

XLSX

JSON

XML

son capacidades internas/extensibles.

No registraremos arquitectónicamente que SVB los admite oficialmente sin evidencia documental.

Estado

Después de incorporar correctamente una factura:

CLOSED

↓

DECLARED

La declaración debe mantener exactamente qué facturas formaron parte del envío.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Una misma declaración debe poder generar diferentes representaciones sin modificar el modelo de facturación.

Ejemplo:

Declaration #2026-008

├── export.csv

├── export.txt

├── export.xlsx

├── export.json

└── export.xml

Todos provenientes del mismo modelo canónico.

AFECTA

Principalmente Backend + BD, pero también Frontend para creación, validación y descarga.

FASE 9 — Integración y despliegue piloto

Versión 0.10.0

OBJETIVO

Dejar de probar módulos aislados y validar el sistema como producto completo dentro del entorno real.

DEPENDENCIAS

0.2.0 → 0.9.0

ENTREGABLES

- servidor local;

- MySQL;

- Backend;

- Frontend;

- acceso LAN;

- almacenamiento persistente;

- backups;

- logging;

- recuperación ante fallos;

- configuración de estaciones;

- impresoras;

- tableta de firma;

- PDF;

- pruebas concurrentes;

- pruebas de navegador;

- estrategia HTTPS local;

- startup/restart de servicios.

La topología definitiva se resolverá aquí basándonos en la infraestructura real.

Podría ser:

LAN

┌── Reception PC

│

├── Dentist PC

│

├── Assistant PC

│

└── Admin PC

│

▼

Local Application Server

├── Frontend

├── API

├── PDF/files

└── MySQL

Sin cerrar todavía la decisión entre:

- Windows Server;

- Windows workstation dedicada;

- Linux server;

- mini-PC/server appliance;

- VM;

- Docker/no Docker.

Eso pertenece al hilo 04 — Despliegue Local.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Una estación nueva de la red debe poder abrir el navegador y realizar un flujo completo contra el servidor central.

FASE 10 — MVP

Versión 1.0.0

La versión 1.0.0 no será simplemente “todo compila”.

Debe superar una prueba operativa completa.

Golden Path MVP

1. Recepción inicia sesión

↓

2. Busca paciente

↓

3. Registra / valida SVB

↓

4. Crea o abre cita

↓

5. Check-in

↓

6. Paciente queda WAITING

↓

7. Profesional inicia sesión

↓

8. Abre atención

↓

9. Registra diagnóstico

↓

10. Selecciona procedimientos

↓

11. Completa información SVB

↓

12. Finaliza

↓

13. Factura PENDING_REVIEW

↓

14. Recepción revisa

↓

15. Paciente firma

↓

16. SIGNED

↓

17. Recepción cierra factura

↓

18. CLOSED

↓

19. Sistema genera PDF

↓

20. Admin consulta producción

↓

21. Admin crea declaración

↓

22. Sistema valida

↓

23. Genera CSV/TXT

↓

24. También permite XLSX/JSON/XML

↓

25. DECLARED

↓

26. Auditoría reconstruye todo el proceso

Si este escenario no funciona de extremo a extremo, todavía no tendremos 1.0.0.

2. Vista resumida del roadmap

| Versión | Fase | Resultado principal |
| --- | --- | --- |
| 0.1.0 | Arquitectura | Contratos y reglas congeladas |
| 0.2.0 | Base de Datos | Modelo MySQL/Prisma |
| 0.3.0 | Seguridad | Login + RBAC |
| 0.4.0 | Recepción | Pacientes + citas + check-in |
| 0.5.0 | Clínica | Diagnósticos + procedimientos |
| 0.6.0 | Facturación | Invoice + firma + PDF |
| 0.7.0 | Control | Correcciones + auditoría |
| 0.8.0 | Gestión | Producción + dashboards |
| 0.9.0 | SVB | Declaraciones + exportaciones |
| 0.10.0 | Infraestructura | LAN + integración + piloto |
| 1.0.0 | MVP | Flujo completo aprobado |

3. Dependencias entre los cuatro hilos

MASTER

│

┌──────────────┼──────────────┐

│              │              │

▼              ▼              ▼

01 Database ─────► 02 Backend ─────► 03 Frontend

│              │              │

└──────────────┼──────────────┘

▼

04 Local Deployment

Pero no serán silos.

Por ejemplo:

Nueva regla:

"Invoice CLOSED no puede editarse"

afecta simultáneamente:

Base de Datos

Restricciones, historial, revisiones.

Backend

State machine y bloqueo de endpoints.

Frontend

Deshabilitar edición y ofrecer workflow de corrección.

Auditoría

Registrar el intento/corrección.

Cuando aparezca una modificación de este tipo en cualquiera de los hilos, deberá regresar a este hilo maestro como cambio arquitectónico.

4. Primeras decisiones arquitectónicas registradas

Desde este momento quedan como baseline del proyecto:

ADR-001 — Modular Monolith. Para el MVP utilizaremos un backend Node/Express modular. No necesitamos microservicios.

ADR-002 — Base central MySQL 8. Será la fuente única de verdad de la instalación local.

ADR-003 — Appointment, ClinicalEncounter e Invoice son entidades diferentes.

ADR-004 — Una factura corresponde a un paciente y a una atención/cita determinada.

ADR-005 — Tarifas y descripción facturada se almacenan mediante snapshot en las líneas de factura.

ADR-006 — State machine de factura controlada por Backend. El Frontend no decide unilateralmente los cambios de estado.

ADR-007 — Facturas cerradas son inmutables mediante operaciones CRUD normales.

ADR-008 — Correcciones posteriores son operaciones de negocio auditadas.

ADR-009 — Auditoría append-only.

ADR-010 — Firma vinculada a factura + paciente + momento de firma.

ADR-011 — Firma soportará digitizer, touch y mouse mediante Canvas/signature_pad o equivalente.

ADR-012 — PDF generado desde datos estructurados; no será la fuente de verdad.

ADR-013 — Modelo interno independiente del formato SVB.

ADR-014 — Exportaciones mediante Validator → Mapper → Adapter.

ADR-015 — CSV/TXT son adaptadores SVB de referencia. XLSX/JSON/XML son formatos complementarios.

ADR-016 — API SVB futura será otro adapter y no requerirá rediseñar las facturas.

ADR-017 — Producción se calcula principalmente desde procedimientos facturados, no desde citas.

5. Componentes Backend previstos

Para evitar que el hilo Backend termine convertido en un único bloque de servicios, mantendremos dominios aproximadamente así:

src/

├── modules/

│   ├── auth/

│   ├── users/

│   ├── professionals/

│   ├── patients/

│   ├── appointments/

│   ├── encounters/

│   ├── svb-procedures/

│   ├── tariffs/

│   ├── invoices/

│   ├── signatures/

│   ├── pdf/

│   ├── corrections/

│   ├── declarations/

│   ├── exports/

│   ├── reporting/

│   ├── audit/

│   └── settings/

│

├── middleware/

├── infrastructure/

├── shared/

└── app.ts

No constituye todavía la implementación del Backend; es el contrato arquitectónico que ese hilo deberá respetar.

6. Componentes Frontend previstos

src/

├── features/

│   ├── auth/

│   ├── dashboard/

│   ├── patients/

│   ├── appointments/

│   ├── reception/

│   ├── waiting-room/

│   ├── encounters/

│   ├── invoices/

│   ├── signatures/

│   ├── declarations/

│   ├── production/

│   ├── audit/

│   └── settings/

│

├── components/

├── layouts/

├── routes/

├── hooks/

├── lib/

└── types/

7. Aspectos que NO debemos diferir hasta el final

Hay cuatro temas que normalmente se dejan para el último sprint y en este proyecto no debemos hacerlo:

Firma digital. Debe tener un prototipo técnico temprano porque depende del hardware y navegador.

PDF SVB. Necesitamos comprobar pronto que el formulario real puede completarse correctamente.

Formato CSV/TXT SVB. Necesitamos trabajar contra ejemplos/especificaciones reales y no inventar su estructura.

Red local. Aunque el despliegue definitivo sea 0.10.0, Backend y Frontend deberán probarse periódicamente desde otro equipo de la LAN.

Son riesgos técnicos que iremos validando anticipadamente aunque su implementación completa pertenezca a fases posteriores.

8. Fuera del MVP inicial

Para proteger el alcance de 1.0.0, inicialmente dejaría fuera salvo que descubramos que son indispensables:

- aplicación móvil nativa;

- portal de pacientes;

- integración directa con SVB mediante API no confirmada;

- integración con sistemas externos de agenda;

- facturación de aseguradoras distintas a SVB;

- almacenamiento cloud obligatorio;

- microservicios;

- multi-clínica;

- historia clínica odontológica completa;

- odontograma avanzado;

- comunicación WhatsApp/SMS;

- analítica BI avanzada.

La arquitectura deberá permitir evolucionar hacia algunos de ellos sin que sean bloqueantes para el MVP.

9. Checklist global maestro

0.1.0 Arquitectura

- Arquitectura tecnológica inicial definida

- Flujo operacional definido

- Roles iniciales definidos

- Estados de factura definidos

- Arquitectura de exportación definida

- Principios de auditoría definidos

- Principios de firma definidos

- Roadmap maestro definido

- Modelo conceptual ER aprobado

- Matriz RBAC aprobada

- State machine detallada aprobada

- Diccionario SVB aprobado

- Contrato inicial Backend/Frontend aprobado

0.2.0

- Base de Datos

0.3.0

- Seguridad/RBAC

0.4.0

- Recepción

0.5.0

- Atención clínica

0.6.0

- Facturación/Firma/PDF

0.7.0

- Correcciones/Auditoría

0.8.0

- Producción

0.9.0

- Declaraciones/Exportación

0.10.0

- Despliegue/Integración

1.0.0

- MVP certificado

Estado maestro actual

Versión de arquitectura: 0.1.0-DRAFT

Implementación: aún no iniciada en este hilo.

Archivos afectados: ninguno.

Errores pendientes: ninguno técnico todavía.

Riesgos abiertos: formato oficial SVB, formulario PDF real, hardware de firma y topología LAN.

Decisión de coordinación: no debemos saltar directamente a crear tablas. El siguiente trabajo del hilo maestro debe cerrar los contratos de 0.1.0.

Por tanto, el siguiente Sprint maestro recomendado es SPRINT 0.1-A — Modelo de Dominio y Contratos. Ahí definiremos el mapa exacto de entidades, la máquina de estados, las reglas de transición, la matriz RBAC y el contrato de datos SVB; al aprobarlo podremos producir el primer HANDOFF formal hacia 01 — Base de Datos.